## Slide 1: Tower Defense
Java II

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Projektplanung
  Projektumfeld
  Wieso Java?
  Nutzwertanalyse
  Entwurf
  Zeitplanung
  UML-Klassendiagramm
  Projektstruktur
  Projektablaufplan
Realisierung
  Manuelles Testing
  Endprodukt
  Highscore-Abfrage mit Datenbankanbindung
Abschluss und Fazit

## Slide 3: Einleitung
Ziel: Entwicklung einer funktionalen Basisversion eines Tower-Defense-Spiels unter Verwendung der Programmiersprache Java
Benutzeroberfläche erfolgte über die Swing-Bibliothek
Dem Spieler sollte es möglich sein, Türme zu platzieren und Gegnerwellen abzuwehren
Alle Projektphasen, von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zu den Tests, wurden von einer Person durchgeführt
Die Wahl von Java und Swing ermöglichte eine effiziente Entwicklung
Das Projekt hatte eine Frist von 2 Wochen und durfte 80 Arbeitsstunden nicht überschreiten

## Slide 4: Projektplanung
Java II

## Slide 5: Projektumfeld
Das Projekt wurde auf einem Windows-PC in einer lokalen Entwicklungsumgebung umgesetzt.
Folgende Ressourcen wurden benutzt:
  Java in Verbindung mit Swing
  IntelliJ IDEA
  DB Browser in Verbindung mit der SQL-Datenbank

## Slide 6: Wieso Java?
Plattformunabhängigkeit (Windows, Linux, macOS)
Es ist Objektorientiert:
  Perfekt für viele Zustände und Entitäten
  Ermöglicht dadurch Model-View-Controller (MVC) Pattern
Einfacher Datenbankzugriff (gut für Highscores)
Große Entwickler-Community
  Viele Ressourcen, Foren und Tutorials
Genug Leistung für 2D-Spiele

## Slide 7: Nutzwertanalyse
Kriterium | Gewichtung | Java | Python | JS
Einfachheit der Datenbankanbindung | 10% | 9 | 7 | 6
Performance für 2D-Spiele | 20% | 6 | 4 | 5
Strukturierbarkeit / OOP | 30% | 8 | 6 | 5
Cross-Plattform-Fähigkeit | 10% | 8 | 7 | 9
Einarbeitungszeit | 5% | 5 | 9 | 8
GUI-/Grafikunterstützung | 20% | 6 | 5 | 6
IDE-Unterstützung | 5% | 6 | 6 | 6
Gesamtpunkte | 100% | 7,05 | 5,75 | 5,70

## Slide 8: Entwurf

## Slide 9: Zeitplanung
Die Zeitplanung erfolgte über ein Gantt-Diagramm:
Die einzelnen Abschnitte wurden in Analyse, Entwurf, Realisierung, Testing, Dokumentation und Präsentation unterteilt

## Slide 10: UML-Klassendiagramm
Funktionale Anforderungen:
Gegner laufen auf einem vordefinierten Pfad von Start zu Ziel.
Jeder Turm hat: Schaden, Reichweite und Feuerrate.
Jeder Gegner hat: Lebenspunkte und Geschwindigkeit.
Bei Gegner im Radius wird geschossen, Schaden wird abgezogen.
Datenbankanbindung für Highscores

## Slide 11: Projektstruktur
Es wurde eine klare Ordnerstruktur angefertigt, um eine übersichtliche Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Model: TowerDefense.java, DatabaseManger.java, Enemy.java, Projectile.java, Tower.java
View: GamePanel.java
Controller: Controller.java

## Slide 12: Projektablaufplan

## Slide 13: Realisierung
Java II

## Slide 14: Manuelles Testing
Testphase | Erfolgreich?
Datenbankerstellung | Ja
Datenbankanbindung | Ja
Gegner, Türme mit Indikator, Projektile zeichnen | Ja
Lebensbalken in der Gegner Klasse | Ja
Gegner-Leben wird korrekt berechnet und nimmt Schaden | Ja
Spiel wird korrekt geupdatet | Ja
move()-Funktion von Gegner und Projektil | Ja
Spielereingaben werden korrekt verarbeitet | Ja
GUI-Benutzeroberfläche | Ja

## Slide 15: Endprodukt
Blau: Türme
  Funktionen: canFire(), findTarget(), draw()
Rot: Gegner mit Lebensbalken
  Funktionen: move(), takeDamage(), draw()
Schwarz: Projektil
  Funktionen: move(), collidesWith(), isOutOfBounds(), draw()

## Slide 16: Highscore-Abfrage mit Datenbankanbindung

## Slide 17: Fazit und Ausblick
Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.
Trotz Abweichungen bei den Ist-Zeiten war es möglich die angegebene Bearbeitungszeit von 80 Stunden einzuhalten.
Ich konnte viele Erfahrungen im Umgang mit Java, Swing und SQL-Datenbanken sammeln.

## Slide 18: Vielen Dank
Ricardo Liebig